DEVFORGE STUDIO LEADER EDITION

ĐẶC TẢ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM

DevForge Studio

Software Requirements Specification, Technical Architecture

& Codex Implementation Playbook

| Dành cho | Codex và đội phát triển DevForge |
| --- | --- |
| Chủ sở hữu sản phẩm | Trần Đình Khánh - Freelancer Software Team |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày phát hành | 31/07/2026 |
| Trạng thái | Implementation Baseline - Sẵn sàng triển khai |

Mục đích sử dụng Đưa trực tiếp vào Codex làm nguồn yêu cầu chuẩn để xây dựng ứng dụng desktop DevForge theo từng milestone, có kiểm thử và quality gate rõ ràng.

# Thông tin kiểm soát tài liệu

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | DevForge Studio - Codex Implementation Specification |
| Phiên bản | 1.0 |
| Chủ sở hữu | Trần Đình Khánh |
| Đối tượng sử dụng | Codex, Tech Lead, Developer, QA |
| Nguồn sự thật | Tài liệu này là baseline chính thức cho phạm vi và kiến trúc ban đầu. |
| Quy tắc thay đổi | Mọi thay đổi phạm vi phải cập nhật tài liệu, changelog và acceptance criteria trước khi code. |

Cách dùng với Codex Đính kèm tài liệu này cho Codex, sau đó sử dụng Master Prompt ở Phụ lục A. Codex phải đọc toàn bộ tài liệu, tạo implementation plan, triển khai theo milestone và không tự mở rộng phạm vi.

# Mục lục

| 1 | Tóm tắt điều hành |
| --- | --- |
| 2 | Bối cảnh, tầm nhìn và mục tiêu |
| 3 | Nguyên tắc thiết kế và ranh giới sản phẩm |
| 4 | Phạm vi phát hành |
| 5 | Người dùng và use case |
| 6 | Quy trình một nút từ đầu đến cuối |
| 7 | Yêu cầu chức năng |
| 8 | Đặc tả giao diện và trải nghiệm |
| 9 | Kiến trúc kỹ thuật |
| 10 | Domain model và dữ liệu local |
| 11 | Blueprint Engine |
| 12 | Execution Engine |
| 13 | Git và GitHub automation |
| 14 | Bảo mật và quyền riêng tư |
| 15 | Logging, diagnostics và recovery |
| 16 | Chiến lược kiểm thử |
| 17 | Blueprint catalog và cấu trúc dự án đầu ra |
| 18 | Kế hoạch triển khai theo milestone |
| 19 | Backlog kỹ thuật ưu tiên |
| 20 | Acceptance criteria và Definition of Done |
| 21 | Quy tắc làm việc dành cho Codex |
| A | Master Prompt cho Codex |
| B | Mẫu manifest, recipe và contract |
| C | Danh mục mã lỗi |
| D | Nguồn tham chiếu kỹ thuật |

# 1. Tóm tắt điều hành

DevForge Studio là ứng dụng desktop Windows dành cho Tech Lead hoặc freelancer quản lý nhiều loại dự án phần mềm. Công cụ chuyển một cấu hình dự án thành repository hoàn chỉnh có cấu trúc, dependency, tài liệu, kiểm thử, Git và tùy chọn xuất bản lên GitHub. Toàn bộ quy trình được thực hiện cục bộ bằng blueprint, rule và CLI chính thức của từng công nghệ; không phụ thuộc API AI và không tiêu tốn token AI.

Mục tiêu sản phẩm không phải là sinh toàn bộ nghiệp vụ của khách hàng. DevForge chịu trách nhiệm tạo nền móng kỹ thuật nhất quán để leader có thể giao repository cho thành viên ngay, giảm thao tác lặp lại và ngăn cách tổ chức code tùy tiện.

Tuyên bố sản phẩm Configure once -> Create, validate and publish with one button -> Hand off a clean repository to the team.

| Kết quả mong muốn | Chỉ số nghiệm thu |
| --- | --- |
| Tạo project nhất quán | Cùng một recipe và blueprint version phải tạo ra cùng cấu trúc và cấu hình cốt lõi. |
| Không tạo project nửa chừng | Mọi thao tác diễn ra trong staging; chỉ finalize khi quality gate đạt. |
| Leader không cần mở terminal | Luồng bình thường hoàn thành trong UI; terminal chỉ là công cụ debug nội bộ. |
| Giao việc ngay cho team | Repository có README, architecture, contribution guide, env example và lệnh chạy chuẩn. |
| Không làm mất dữ liệu | Không ghi đè thư mục có sẵn; có journal, cancel, retry, resume và cleanup an toàn. |

# 2. Bối cảnh, tầm nhìn và mục tiêu

## 2.1. Bối cảnh nghiệp vụ

Người dùng chính nhận job đa dạng: thiết kế và phát triển web FE/BE/FullStack, app, game web, game Unity mobile, đồ án IT, tool C# và Python. Mỗi job đều lặp lại các bước chọn công nghệ, chạy scaffold, chia folder, bổ sung cấu trúc product, cài thư viện nền, tạo tài liệu, cấu hình Git và đẩy repository. Khi nhiều thành viên cùng code, thiếu một baseline chung làm tăng rủi ro code phân tán, khó review và khó mở rộng.

## 2.2. Tầm nhìn

DevForge trở thành “project factory” nội bộ của team: leader định nghĩa standard một lần, sau đó mọi repository mới được tạo theo blueprint có version, được kiểm tra tự động và có bằng chứng khởi tạo.

## 2.3. Mục tiêu bắt buộc

Ứng dụng desktop native trên Windows, không sử dụng giao diện web làm shell chính.

Một nút chạy toàn bộ pipeline sau khi người dùng hoàn tất cấu hình.

Hỗ trợ cả project có framework và project tạo thủ công từ template/overlay.

Tách Team Standard khỏi cấu trúc native của framework.

Mọi blueprint có schema, version, compatibility matrix và contract test.

Build/test/validation phải chạy trước khi trạng thái chuyển sang Completed.

GitHub publish là bước tách biệt, có thể retry mà không regenerate source.

Không dùng OpenAI, Gemini hoặc AI API trong runtime của DevForge.

## 2.4. Chỉ số thành công của MVP

| Mã | Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| KPI-01 | Tỷ lệ run thành công với môi trường hợp lệ | >= 95% trên test matrix được hỗ trợ. |
| KPI-02 | Tỷ lệ lỗi làm hỏng thư mục đích | 0%. |
| KPI-03 | Run có log và report đầy đủ | 100%. |
| KPI-04 | Blueprint MVP vượt build/test contract | 100% trước khi phát hành. |
| KPI-05 | Secret bị ghi vào log hoặc database | 0 trường hợp. |
| KPI-06 | UI bị treo trong lệnh dài | 0; mọi process chạy bất đồng bộ. |

# 3. Nguyên tắc thiết kế và ranh giới sản phẩm

## 3.1. Nguyên tắc kiến trúc

| Nguyên tắc | Ý nghĩa bắt buộc |
| --- | --- |
| Framework first, product overlay second | Không phá convention chính thức của Next.js, NestJS, .NET, Python hoặc Unity. DevForge bổ sung docs, scripts, CI, tests và policy ở lớp overlay. |
| Recipe driven | UI chỉ thu thập dữ liệu. Mọi quyết định sinh project được biểu diễn thành ProjectRecipe có thể lưu và tái chạy. |
| Plan before execute | Engine phải tạo ExecutionPlan và hiển thị preview trước khi thay đổi file system. |
| Staging before finalizing | Không tạo trực tiếp trong thư mục đích; chỉ atomic finalize sau validation. |
| No shell string execution | Executable và từng argument được truyền tách biệt, không ghép chuỗi cmd /c hoặc PowerShell tùy ý. |
| Versioned blueprints | Không dùng latest không kiểm soát; mỗi blueprint pin compatibility range đã test. |
| Idempotent and recoverable | Step phải xác định điều kiện pre/post, hỗ trợ retry hợp lý và không tạo tác dụng phụ ngoài phạm vi. |
| Local first | Không cần backend riêng. Metadata lưu local; source code không được đưa vào database. |
| Evidence based completion | Completed chỉ khi có report cho từng quality gate. |

## 3.2. Ngoài phạm vi của bản đầu

Không sinh toàn bộ nghiệp vụ business của khách hàng.

Không thay thế IDE hoặc Git client.

Không tự deploy production trong MVP.

Không tự sửa hoặc tổ chức lại project đang tồn tại trong MVP.

Không chạy blueprint không tin cậy có script tùy ý.

Không cố hỗ trợ mọi framework ngay từ đầu.

Không tự update dependency sang phiên bản mới nhất nếu chưa qua compatibility test.

Không force push, xóa repository hoặc ghi đè thư mục đích.

# 4. Phạm vi phát hành

## 4.1. MVP 0.1 - Production-capable core

WPF shell, dashboard, Create Project, Execution Center, Environment Doctor, Run History và Settings.

Blueprint Engine có manifest, input schema, rules, step handlers và validator.

Execution Engine có staging, journal, log realtime, timeout, cancel, retry, resume và cleanup.

Ba blueprint hoàn chỉnh: React + Vite + TypeScript; C# WPF Tool; Python CLI Tool.

Local Git init, add, initial commit và branch strategy cơ bản.

GitHub publish tùy chọn qua GitHub CLI, repository private mặc định.

Team Standard, saved preset, handoff documents và generation report.

Unit, integration, blueprint contract và E2E tests cho đường đi chính.

## 4.2. V1.0 - Catalog phục vụ công việc thực tế

Next.js TypeScript, NestJS PostgreSQL, Next.js + NestJS monorepo.

C# WinForms Tool, Python Desktop Tool.

PixiJS + TypeScript, Phaser + TypeScript, Unity 2D.

Collaborator profile, CODEOWNERS, PR template, issue template và repository labels.

Import/export blueprint pack có checksum và trust level.

Packaging self-contained win-x64 và installer đã kiểm thử.

## 4.3. Sau V1

Unity 3D, Expo/React Native và các blueprint domain-specific.

Visual Blueprint Builder và import project chuẩn thành blueprint.

Existing Project Doctor và safe repair plan.

Signed blueprint catalog, updater và policy compliance scanning.

Tích hợp repository management nâng cao sau khi có test coverage đủ mạnh.

Quy tắc kiểm soát scope Không bắt đầu Blueprint Builder hoặc Existing Project Doctor trước khi Core Engine, recovery và ba blueprint MVP vượt toàn bộ quality gate.

# 5. Người dùng và use case

| Persona | Nhu cầu | Quyền chính |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Freelancer Leader | Tạo repository chuẩn, kiểm soát cấu trúc, cấu hình team, publish và giao việc. | Toàn quyền trên cấu hình local và project do mình tạo. |
| Developer trong team | Nhận project có hướng dẫn rõ, chạy được ngay, biết folder và quy tắc code. | Không cần dùng DevForge trong MVP; làm việc trên repository đầu ra. |
| Blueprint Maintainer | Xây, version, test và phân phối blueprint. | Quản lý blueprint built-in hoặc trusted pack. |
| QA / Reviewer | Xem generation report, test result và tái tạo lỗi. | Đọc run history, export support bundle. |

## 5.1. Use case cốt lõi

| Mã | Use case | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Thiết lập lần đầu | Chọn thư mục mặc định, IDE, team standard, kiểm tra SDK và đăng nhập GitHub. |
| UC-02 | Tạo project một nút | Nhập thông tin, chọn blueprint/features, preview plan, bấm Create, Validate & Publish. |
| UC-03 | Tạo local không publish | Hoàn thành project và Git local nhưng bỏ qua GitHub. |
| UC-04 | Retry bước lỗi | Retry install, validate hoặc publish mà không chạy lại bước đã hoàn thành. |
| UC-05 | Resume sau khi app bị đóng | Đọc journal và tiếp tục từ checkpoint an toàn. |
| UC-06 | Tạo từ preset | Nạp cấu hình thường dùng, chỉ thay tên/client/path rồi chạy. |
| UC-07 | Xuất handoff | Sao chép thông tin bàn giao cho developer. |
| UC-08 | Chẩn đoán môi trường | Phát hiện SDK thiếu, sai version, IDE hoặc GitHub auth lỗi. |

# 6. Quy trình một nút từ đầu đến cuối

Hình 1. Pipeline chuẩn của một lần tạo project.

## 6.1. Trình tự chuẩn

1. Validate dữ liệu đầu vào và chuẩn hóa slug, namespace, path.

2. Preflight môi trường: tool, SDK, version, quyền ghi, disk space và GitHub auth nếu được chọn.

3. Resolve blueprint version và compatibility rules.

4. Sinh ExecutionPlan bất biến; hiển thị command, file tree, dependency và cảnh báo.

5. Tạo staging workspace với run ID duy nhất.

6. Chạy scaffold chính thức của framework hoặc tạo skeleton theo blueprint.

7. Áp dụng Team Standard overlay và feature modules.

8. Cài dependency, tạo lockfile và file cấu hình.

9. Chạy format, lint, type check, unit test, integration test cần thiết, build và secret scan.

10. Finalize atomically sang thư mục đích.

11. Khởi tạo Git, initial commit, branch theo policy.

12. Tạo và push GitHub repository nếu người dùng chọn.

13. Ghi generation report, mở IDE và hiển thị handoff.

## 6.2. Trạng thái run

| Trạng thái | Ý nghĩa | Cho phép tiếp theo |
| --- | --- | --- |
| Draft | Recipe đang được chỉnh sửa. | Validate / Save preset. |
| Planning | Đang resolve blueprint và tạo plan. | Preview / Abort. |
| PreflightFailed | Môi trường hoặc input chưa đạt. | Fix / Retry. |
| Executing | Đang chạy step trong staging. | Cancel safely. |
| ValidationFailed | Source đã sinh nhưng quality gate lỗi. | Open log / Retry / Keep staging / Cleanup. |
| LocalReady | Project local đã hoàn tất. | Git init / Publish / Open IDE. |
| PublishPending | Local tốt nhưng GitHub lỗi hoặc bị bỏ qua. | Retry publish. |
| Completed | Mọi bước được chọn đã đạt. | Open / Copy handoff / View report. |
| Cancelled | Người dùng hủy tại checkpoint an toàn. | Resume / Cleanup. |
| Failed | Lỗi không tự phục hồi. | Export diagnostics / Cleanup / Start new run. |

# 7. Yêu cầu chức năng

Mức ưu tiên: Must = bắt buộc cho release; Should = nên có nếu không ảnh hưởng gate; Could = sau release. Mọi yêu cầu Must phải có test hoặc bằng chứng nghiệm thu.

## 7.1. Onboarding và Settings

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Must | Lần đầu chạy phải có onboarding cấu hình root project, IDE, Git client, ngôn ngữ và team standard mặc định. | Cấu hình được lưu local và có thể sửa trong Settings. |
| FR-002 | Must | Ứng dụng phải phát hiện đường dẫn VS Code, Visual Studio, Rider, Unity và cho phép browse thủ công. | Mở thử IDE thành công hoặc báo lỗi cụ thể. |
| FR-003 | Must | Không lưu GitHub token, database password hoặc nội dung .env trong SQLite. | Security test xác nhận không có secret trong DB. |
| FR-004 | Should | Hỗ trợ light/dark theme và ghi nhớ lựa chọn. | Theme được khôi phục sau restart. |

## 7.2. Dashboard

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | Must | Hiển thị Create New Project, Recent Projects, Failed Runs, Publish Pending và Environment Health. | Mỗi card dẫn đúng màn hình và có empty state. |
| FR-011 | Must | Recent project phải mở được folder, IDE, GitHub hoặc report tùy dữ liệu có sẵn. | Không crash khi project đã bị di chuyển/xóa. |
| FR-012 | Should | Hiển thị saved presets thường dùng. | Preset có thể khởi tạo recipe mới trong một thao tác. |

## 7.3. Create Project và Recipe

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | Must | Thu thập project name, slug, client, description, path, project type, blueprint, feature, Git và IDE. | Validation inline; không cho execute nếu lỗi. |
| FR-021 | Must | Form phải được sinh động từ input schema của blueprint. | Thêm input vào blueprint không cần sửa XAML màn hình chính. |
| FR-022 | Must | Hiển thị cây folder dự kiến, dependency, command, requirement và warning trước khi chạy. | Preview khớp ExecutionPlan. |
| FR-023 | Must | Cho phép lưu recipe thành preset không chứa secret. | Preset load lại giữ đúng lựa chọn. |
| FR-024 | Must | Không cho dùng target directory không rỗng trong MVP. | Dừng trước khi thay đổi file. |

## 7.4. Environment Doctor

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-030 | Must | Phát hiện Git, gh, Node, npm/pnpm/yarn, .NET SDK, Python, Docker, Unity Hub/Editor và IDE theo requirement. | Trạng thái Installed, Compatible, Missing, Outdated, Conflicting hoặc Unknown. |
| FR-031 | Must | Environment scan phải cache có thời hạn và cho phép rescan. | UI hiển thị thời điểm scan. |
| FR-032 | Must | Không tự cài hoặc upgrade SDK nếu chưa có consent rõ. | Mọi remediation chỉ là hướng dẫn hoặc action được phê duyệt. |
| FR-033 | Should | Có nút copy diagnostics và mở trang cài đặt chính thức. | Không tải executable từ nguồn không tin cậy. |

## 7.5. Blueprint Catalog và Rules

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | Must | Load blueprint built-in và trusted local pack theo manifest có version. | Manifest lỗi bị quarantine và không execute. |
| FR-041 | Must | Validate schema, engine range, required tool, action whitelist, checksum và variable references. | Blueprint contract test có lỗi tương ứng. |
| FR-042 | Must | Resolve compatibility rule giữa framework, runtime, package manager và feature. | Combination không hỗ trợ bị chặn trước execute. |
| FR-043 | Must | Ghi blueprint ID/version vào devforge.lock.json. | Project đầu ra có traceability. |
| FR-044 | Should | Catalog cho phép disable hoặc pin blueprint version. | Recipe cũ vẫn resolve đúng version nếu còn cài. |

## 7.6. Execution Engine

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-050 | Must | Mỗi run có immutable plan và run ID. | Plan được lưu trước khi step đầu tiên chạy. |
| FR-051 | Must | Process runner truyền executable và argument tách biệt, stream stdout/stderr bất đồng bộ. | Không dùng shell string; UI không treo. |
| FR-052 | Must | Step hỗ trợ timeout, allowed exit codes, cancellation và redaction. | Test timeout/cancel/process tree pass. |
| FR-053 | Must | Tạo staging riêng và chỉ finalize sau validation. | Target không tồn tại hoặc không đổi khi run fail. |
| FR-054 | Must | Ghi journal sau mỗi checkpoint để resume. | Kill app giữa run và resume từ checkpoint an toàn. |
| FR-055 | Must | Retry step không chạy lại step hoàn thành nếu không cần. | Run history thể hiện attempt và kết quả. |
| FR-056 | Must | Cancel phải dừng process tree do run tạo ra. | Không còn node/dotnet/python child process sau cancel. |

## 7.7. Validation và Quality Gate

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-060 | Must | Blueprint định nghĩa validator file exists, command, content, clean Git và secret scan. | Validator có result, duration, output và severity. |
| FR-061 | Must | Completed chỉ khi tất cả validator bắt buộc pass. | Không thể đánh dấu xanh thủ công. |
| FR-062 | Must | Cho phép optional validator ở mức warning. | Warning xuất hiện trong report nhưng không chặn nếu policy cho phép. |
| FR-063 | Must | Generation report phải lưu tool version, blueprint version, step result và artifact summary. | Report có JSON machine-readable và Markdown human-readable. |

## 7.8. Git và GitHub

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-070 | Must | Hỗ trợ git init, add, commit và branch policy main hoặc main+develop. | Git status sạch sau initial commit. |
| FR-071 | Must | GitHub auth được ủy quyền cho gh CLI; DevForge chỉ đọc trạng thái tài khoản. | Không đọc/ghi token. |
| FR-072 | Must | Tạo repository private mặc định, set remote và push khi local quality gate pass. | Remote đúng và commit tồn tại trên GitHub. |
| FR-073 | Must | Publish failure chuyển PublishPending, không xóa local project. | Retry publish hoạt động độc lập. |
| FR-074 | Should | Tạo CODEOWNERS, PR template, issue template và labels theo team profile. | File/template đúng policy được chọn. |

## 7.9. Completion, Handoff và History

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-080 | Must | Completed screen hiển thị path, repository, branch, commit, build/test, blueprint version và warning. | Dữ liệu khớp report. |
| FR-081 | Must | Có action Open IDE, Open Folder, Open GitHub, Run Project và Copy Handoff. | Action bị disable khi không khả dụng. |
| FR-082 | Must | Run history cho phép xem log, plan, report, retry publish, resume và cleanup staging. | Không xóa nhầm project đã finalize. |
| FR-083 | Must | Handoff gồm stack, lệnh install/run/test, branch, docs và rule đóng góp. | Nội dung tạo từ blueprint + team profile. |

## 7.10. Team Standard và Preset

| ID | Priority | Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-090 | Must | Team profile định nghĩa naming, package manager, branch, docs, test, Git visibility và collaborator mặc định. | Profile snapshot được lưu vào project. |
| FR-091 | Must | Rule của team được merge với blueprint nhưng không được phá requirement bắt buộc của framework. | Conflict được báo trước execute. |
| FR-092 | Should | Import/export profile và preset dạng JSON/YAML không chứa secret. | Round-trip không làm mất dữ liệu. |

# 8. Đặc tả giao diện và trải nghiệm

Hình 2. Sitemap và luồng màn hình chính.

## 8.1. Nguyên tắc UX

Mọi thao tác phá hủy hoặc tốn thời gian phải có mô tả tác động; không dùng confirmation cho thao tác an toàn thông thường.

Primary action duy nhất trên màn hình tạo project: CREATE, VALIDATE & PUBLISH.

Validation hiển thị gần trường nhập; lỗi pipeline hiển thị ở step tương ứng và có mã lỗi.

Log realtime mặc định chỉ hiện mức Info trở lên; có chế độ chi tiết để debug.

Không mở nhiều CMD/PowerShell window nhấp nháy.

Trạng thái phải phân biệt bằng icon/text, không chỉ dựa vào màu.

Keyboard navigation, focus order và screen scaling phải hoạt động ở 100%, 125% và 150%.

## 8.2. Cấu trúc Create Project

| Khu vực | Trường / chức năng |
| --- | --- |
| General | Project name, slug, code, client, description, root path, output folder. |
| Blueprint | Project type, blueprint ID/version, architecture profile. |
| Features | Dynamic input từ blueprint: auth, database, Docker, testing, upload, payment, realtime... |
| Team Standard | Profile, naming, package manager, branch, docs, quality gate. |
| Git | Init Git, account, owner/org, repository, visibility, branch policy, collaborators. |
| Completion | IDE, Git client, run after create, open folder/repository. |
| Preview pane | Folder tree, dependencies, tools, commands, estimated footprint, warnings. |

## 8.3. Execution Center

Progress tree theo phase và step; mỗi step có trạng thái Pending, Running, Passed, Warning, Failed, Skipped, Cancelled.

Hiển thị thời gian chạy, attempt, command đã redacted và output stream.

Action: Cancel Safely, Copy Log, Open Staging, Retry Step, Export Support Bundle.

Khi lỗi, focus tự chuyển đến step lỗi; hiển thị nguyên nhân, remediation và tác động của retry.

Khi publish lỗi nhưng local thành công, UI phải nhấn mạnh “LOCAL READY - PUBLISH PENDING”.

## 8.4. Design system tối thiểu

| Token | Quy định |
| --- | --- |
| Typography | Arial/Aptos compatible; body 10-11 pt; heading 14-20 pt; monospace cho log/code. |
| Spacing | 4 px base grid; card 16-24 px; form group 20-24 px. |
| Status | Success, Warning, Error, Info có icon + label + màu tương phản. |
| Theme | Light và Dark; dùng WPF resource dictionary, không hard-code màu trong View. |
| Controls | Reusable Field, ToolStatus, StepRow, LogViewer, PathPicker, BlueprintCard. |

# 9. Kiến trúc kỹ thuật

## 9.1. Technology baseline

| Hạng mục | Lựa chọn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng | C# + WPF trên .NET 10, target net10.0-windows | WPF là UI framework Windows; .NET 10 là baseline LTS của dự án. [R1][R2] |
| UI pattern | MVVM + CommunityToolkit.Mvvm | Giảm boilerplate, command/observable rõ ràng. [R3] |
| Host | Microsoft.Extensions.Hosting | DI, configuration, logging và lifecycle chuẩn cho WPF. [R4] |
| Persistence | SQLite + EF Core SQLite | Local metadata, migrations, không cần server. [R5] |
| Template | Scriban trong restricted context | Render text/template; không expose arbitrary .NET API. [R6] |
| GitHub | Git CLI + GitHub CLI gh | Auth và repo automation qua công cụ chính thức. [R7][R8] |
| Packages | NuGet Central Package Management | Pin version ở Directory.Packages.props. [R9] |
| Testing | xUnit + integration temp workspace | Tách unit, integration, blueprint contract, E2E. |
| Packaging | Self-contained win-x64 trước; installer sau | Không bắt buộc single-file trước khi kiểm thử native dependency. |

## 9.2. Kiến trúc tổng thể

Hình 3. Clean Architecture và ranh giới dependency của DevForge.

## 9.3. Solution structure

TEXT

DevForge/ ├── src/ │ ├── DevForge.Desktop/ │ ├── DevForge.Application/ │ ├── DevForge.Domain/ │ ├── DevForge.Infrastructure/ │ ├── DevForge.Blueprints.Abstractions/ │ ├── DevForge.Blueprints.BuiltIn/ │ └── DevForge.Cli/ ├── tests/ │ ├── DevForge.UnitTests/ │ ├── DevForge.IntegrationTests/ │ ├── DevForge.BlueprintTests/ │ └── DevForge.E2ETests/ ├── blueprints/ ├── docs/ ├── scripts/ ├── Directory.Build.props ├── Directory.Packages.props ├── global.json └── DevForge.sln

## 9.4. Dependency rules

Domain không tham chiếu Desktop, Infrastructure, EF Core, WPF hoặc process API.

Application chỉ tham chiếu Domain và abstractions.

Infrastructure implement interface của Application/Domain, không chứa logic UI.

Desktop chỉ orchestrate user interaction; không chạy Process.Start trực tiếp trong ViewModel.

Blueprint built-in dùng public contracts trong Blueprints.Abstractions.

CLI và Desktop dùng chung Application layer; CLI không chứa engine riêng.

Mọi package version được pin tập trung và restore locked trong CI.

## 9.5. Core contracts

| Interface / type | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| IProjectPlanner | Chuyển ProjectRecipe thành ExecutionPlan, resolve rule và warning. |
| IExecutionOrchestrator | Thực thi plan, publish progress, quản lý cancel/retry/resume. |
| IProcessRunner | Chạy executable an toàn, stream output, timeout và kill process tree. |
| IFileSystem | Tất cả thao tác file/path có guard và test double. |
| ITemplateRenderer | Render template trong sandbox context. |
| IBlueprintCatalog | Discover, validate, version và resolve blueprint. |
| IEnvironmentDoctor | Detect tool/version/capability. |
| IRunJournalStore | Persist run, step, checkpoint và attempts. |
| IGitService | Git local operations. |
| IGitHubService | gh auth/status/create/push/collaborator automation. |
| ISecretScanner | Scan file staged trước commit và redact output. |
| IIdeLauncher | Mở IDE bằng argument an toàn. |

## 9.6. Threading và responsiveness

Không block UI thread bằng .Result, .Wait() hoặc synchronous process read.

Progress truyền qua IProgress/observable event có throttling để tránh log flood.

CancellationToken đi xuyên từ ViewModel đến orchestrator và process runner.

Database context có scope ngắn; không giữ DbContext toàn vòng đời app.

Mỗi run chỉ có một orchestrator active; nhiều run đồng thời không thuộc MVP.

# 10. Domain model và dữ liệu local

## 10.1. Domain objects

| Type | Mục đích | Thuộc tính chính |
| --- | --- | --- |
| ProjectRecipe | Ý định của người dùng. | Name, path, blueprint, inputs, features, team profile, Git, completion actions. |
| BlueprintManifest | Metadata và contract blueprint. | ID, version, engine range, inputs, tools, steps, validators, trust. |
| ExecutionPlan | Kế hoạch đã resolve và bất biến. | Plan ID, recipe snapshot, steps, warnings, predicted artifacts. |
| ExecutionStep | Đơn vị thực thi. | Step ID, handler, inputs, timeout, retry policy, pre/post conditions. |
| ProjectRun | Một lần thực thi plan. | Run ID, status, staging, target, timestamps, current step. |
| StepAttempt | Lịch sử attempt. | Attempt, exit code, output path, duration, error. |
| TeamProfile | Chuẩn team. | Naming, package manager, branches, docs, tests, Git defaults. |
| EnvironmentSnapshot | Kết quả preflight. | Tool, path, version, status, timestamp. |
| GenerationReport | Bằng chứng hoàn thành. | Artifacts, validator results, commit, repository, warnings. |

## 10.2. SQLite tables

| Bảng | Nội dung | Retention |
| --- | --- | --- |
| AppSettings | Key/value typed settings, theme, default paths. | Cho đến khi reset app. |
| IdeInstallations | IDE type, path, version, validation state. | Cập nhật qua scan. |
| EnvironmentTools | Tool/version/path/status. | Cache có timestamp. |
| Blueprints | ID/version/source/trust/checksum/disabled. | Trong thời gian blueprint được cài. |
| TeamProfiles | Profile và policy JSON. | Cho đến khi xóa. |
| Presets | Recipe template không secret. | Cho đến khi xóa. |
| ProjectRuns | Run summary và path. | Mặc định 90 ngày, configurable. |
| RunSteps | Step result, attempt, timings, error code. | Theo ProjectRuns. |
| RecentProjects | Path, repository, last opened. | Giới hạn số lượng. |
| SchemaMigrations | Version migration local DB. | Vĩnh viễn. |

## 10.3. Dữ liệu không được lưu

GitHub token hoặc output của gh auth token.

Database password, API key, private key, nội dung .env.

Toàn bộ source code của project khách hàng.

Log chưa redacted chứa connection string hoặc credential.

Thông tin thanh toán hoặc dữ liệu nhạy cảm không liên quan bootstrap.

## 10.4. Local folder layout

TEXT

%LocalAppData%\DevForge\ ├── data\devforge.db ├── blueprints\ ├── cache\ ├── logs\ ├── runs\<run-id>\ ├── staging\<run-id>\ ├── support-bundles\ └── updates\

# 11. Blueprint Engine

## 11.1. Cấu trúc blueprint package

TEXT

fullstack.next-nest-postgres/ ├── manifest.yaml ├── inputs.schema.json ├── rules.yaml ├── templates/ ├── overlays/ ├── validators/ ├── migrations/ ├── README.md └── checksums.json

## 11.2. Loại action được hỗ trợ

| Action handler | Mô tả | Trust |
| --- | --- | --- |
| create-directory | Tạo directory trong staging. | Safe |
| render-template | Render file từ Scriban context giới hạn. | Safe |
| copy-overlay | Copy tree đã kiểm tra path. | Safe |
| patch-json/yaml/xml | Sửa cấu hình bằng parser, không regex mù. | Safe |
| run-process | Chạy executable whitelist với argument list. | Restricted by manifest |
| package-install | Chạy package manager đã resolve. | Restricted by tool policy |
| validate-command | Chạy lint/test/build/smoke command. | Safe within staging |
| git-operation | Gọi IGitService sau quality gate. | Built-in only |
| github-operation | Gọi IGitHubService theo consent. | Built-in only |
| finalize-workspace | Atomic move/copy có verification. | Built-in only |

## 11.3. Variable context

TEXT

project.name project.slug project.namespace project.client paths.staging paths.target blueprint.id blueprint.version team.name team.packageManager features.authentication features.database features.docker git.enabled git.visibility git.branchPolicy runtime.os runtime.arch

## 11.4. Compatibility rule

Rule được đánh giá ở planning, không chờ đến install.

Mỗi rule có condition, severity, message, remediation và optional override policy.

Must rule không được bypass bằng UI thông thường.

Version comparison dùng semantic version/range parser; không so sánh chuỗi.

Blueprint không được gọi internet trực tiếp ngoài CLI/package manager đã công bố.

## 11.5. Versioning và reproducibility

Blueprint tuân semantic versioning.

Recipe lưu blueprint ID; lock file lưu version chính xác, engine version và policy snapshot.

Dependency project phải tạo lockfile tương ứng; CI dùng locked/frozen install nếu hệ sinh thái hỗ trợ.

Blueprint update không tự áp dụng vào project cũ.

Migration blueprint chỉ được thiết kế sau MVP; không tự sửa project hiện có trong bản đầu.

## 11.6. Trust model

| Mức | Nguồn | Quyền |
| --- | --- | --- |
| BuiltIn | Đóng gói cùng DevForge. | Được dùng full set handler built-in. |
| TrustedLocal | Import bởi người dùng và checksum đã xác nhận. | Chỉ safe handler và process whitelist. |
| Untrusted | Pack mới hoặc checksum thay đổi. | Chỉ inspect; không execute. |
| Quarantined | Schema lỗi, path traversal, action cấm hoặc checksum sai. | Không load vào catalog bình thường. |

# 12. Execution Engine

## 12.1. Step lifecycle

1. Prepare: resolve input, working directory, executable, environment và redaction list.

2. Precondition: kiểm tra dependency step, file/path và tool requirement.

3. Execute: chạy handler với cancellation và progress.

4. Postcondition: xác minh output mong đợi thay vì chỉ dựa vào exit code.

5. Persist: ghi attempt, output hash, duration, error và checkpoint.

6. Decide: continue, warning, retryable failure, terminal failure hoặc cancelled.

## 12.2. Staging và finalization

Staging nằm trên cùng volume với target nếu có thể để hỗ trợ rename/move atomic. Nếu khác volume, finalizer dùng copy có checksum, fsync/verification phù hợp rồi mới đánh dấu hoàn tất. Trước finalize phải xác nhận target không tồn tại hoặc trống theo policy. Sau finalize, staging chỉ bị xóa khi report đã persist thành công.

## 12.3. Process runner requirements

| Yêu cầu | Thiết kế |
| --- | --- |
| Argument safety | ProcessStartInfo.ArgumentList; không ghép command string. |
| Output | Redirect stdout/stderr, đọc async, timestamp từng line, giới hạn buffer UI. |
| Encoding | UTF-8 mặc định, cho phép blueprint override khi CLI yêu cầu. |
| Timeout | Per-step timeout + global run cancellation. |
| Process tree | Windows Job Object hoặc cơ chế tương đương để kill child tree. |
| Environment | Chỉ inject variable được khai báo; redact secret trước log. |
| Exit code | AllowedExitCodes cấu hình; exit 0 chưa đủ nếu postcondition fail. |
| Working directory | Phải nằm trong staging hoặc path trusted được policy cho phép. |

## 12.4. Retry và resume

Step có RetryPolicy: None, Manual, AutomaticLimited; automatic chỉ dùng cho lỗi transient rõ ràng.

Install có thể retry sau lỗi mạng; render/copy phải idempotent hoặc clean output trước retry.

Publish retry không chạy lại build hoặc Git commit.

Resume phải revalidate postcondition của step đã Passed trước khi skip.

Nếu blueprint/version không còn, resume bị chặn và hướng dẫn export diagnostics/cleanup.

## 12.5. Error model

Mọi lỗi domain/application dùng DevForgeError có Code, Summary, TechnicalDetail, Phase, StepId, IsRetryable, SuggestedActions và RedactedContext. UI không hiển thị raw exception như thông báo chính; raw stack trace chỉ có trong support log đã scrub.

# 13. Git và GitHub automation

## 13.1. Git local

Chỉ init Git sau khi project local vượt quality gate, trừ blueprint cần Git sớm và được khai báo rõ.

Initial commit mặc định: chore: bootstrap project with DevForge.

Kiểm tra .gitignore, .env, secret scan và git status trước commit.

Branch policy MVP: main hoặc main + develop.

Không force push, không rewrite history, không xóa remote.

## 13.2. GitHub CLI flow

SHELL

gh auth status # Khi có nhiều tài khoản: gh auth switch --hostname github.com --user <login> gh repo create <owner>/<repo> --private --source <project-path> --remote origin --push

Các lệnh trên chỉ minh họa intent. Code phải gọi IGitHubService và IProcessRunner với argument list, kiểm tra output/exit code và không log credential. GitHub CLI mặc định hỗ trợ login qua browser và lưu credential trong credential store khi khả dụng. [R7][R8]

## 13.3. Publish rules

| Điều kiện | Hành vi |
| --- | --- |
| Validation fail | Không tạo/push repository. |
| Local success, auth fail | LocalReady hoặc PublishPending; hướng dẫn login và retry. |
| Repository name collision | Không tự ghi đè; cho đổi tên hoặc link repository có xác nhận riêng. |
| Push fail | Giữ local và remote metadata; retry push. |
| Collaborator add fail | Repository vẫn có thể CompletedWithWarning nếu policy cho phép. |
| User chọn local only | Bỏ qua GitHub và Completed khi local/Git đạt. |

# 14. Bảo mật và quyền riêng tư

## 14.1. Threats bắt buộc xử lý

| Threat | Control |
| --- | --- |
| Command injection | ArgumentList, executable allowlist, không shell string. |
| Path traversal | Canonicalize path, deny .., device path, UNC theo policy, symlink/junction escape. |
| Malicious blueprint | Schema + trust + checksum + handler whitelist + quarantine. |
| Secret leak | Redaction list, secret scan, không log env value, không commit .env. |
| Arbitrary deletion | Delete chỉ trong staging/run-owned path có marker file. |
| Privilege abuse | Không require Administrator cho luồng chính; không sửa registry/firewall/service. |
| Dependency drift | Pin blueprint/version, lockfile, compatibility tests. |
| Log injection | Normalize control characters và escape khi render UI/report. |
| Data exposure | Không upload source hoặc logs tự động; support bundle do user chủ động export. |

## 14.2. Secret handling

Form chỉ thu secret khi blueprint thực sự cần; ưu tiên tạo .env.example và để user điền sau.

Secret tạm thời chỉ giữ trong memory phạm vi ngắn và không serialize vào recipe/report.

Redaction áp dụng cho stdout, stderr, exception, command preview và support bundle.

GitHub authentication hoàn toàn do gh quản lý.

Nếu secret scan phát hiện giá trị nghiêm trọng, commit/publish bị chặn.

## 14.3. Blueprint restrictions

Mặc định deny Untrusted blueprint không được chạy PowerShell, tải executable, sửa registry, firewall, Windows service, thư mục ngoài staging hoặc yêu cầu Administrator.

# 15. Logging, diagnostics và recovery

## 15.1. Structured logging

JSON log file theo ngày và run-specific log theo run ID.

Trường tối thiểu: timestamp, level, eventId, runId, stepId, attempt, source, message, durationMs, errorCode.

UI log viewer dùng ring buffer/virtualization; full log ghi disk.

Không ghi secret, token, raw environment hoặc nội dung file nhạy cảm.

Retention configurable; mặc định dọn log cũ an toàn theo tuổi và dung lượng.

## 15.2. Support bundle

| Bao gồm | Không bao gồm |
| --- | --- |
| App version, OS, architecture, locale | GitHub token hoặc credential. |
| Environment tool path/version/status | Nội dung .env. |
| Recipe đã scrub, plan, journal, step result | Source code toàn project. |
| Log redacted, blueprint manifest/checksum | File khách hàng không cần thiết. |
| Generation report, error catalog entry | Thông tin cá nhân ngoài project metadata. |

## 15.3. Recovery rules

App startup scan run có trạng thái Executing nhưng process không còn; chuyển Interrupted.

Resume chỉ khi staging marker, plan hash và blueprint version khớp.

Cleanup yêu cầu xác nhận path thuộc run và có marker; không delete bằng path từ UI trực tiếp.

Finalized project không bị cleanup bởi run history.

Database migration lỗi phải backup DB trước và đưa app vào safe mode đọc log/settings tối thiểu.

# 16. Chiến lược kiểm thử

## 16.1. Test pyramid

| Lớp test | Phạm vi | Gate |
| --- | --- | --- |
| Unit | Validator, rule engine, planner, path guard, renderer context, error mapping. | Mọi PR. |
| Contract | Manifest/schema, action whitelist, variable reference, checksum, expected tree. | Mọi blueprint change. |
| Integration | Process runner, file system, SQLite migration, Git local, template generation. | Mọi PR/CI Windows. |
| Blueprint E2E | Generate -> install -> lint/test/build -> Git. | Nightly và release. |
| Desktop UI | ViewModel flows, navigation, validation, cancel/retry state. | Mọi PR; UI automation chọn lọc. |
| Failure injection | Network fail, timeout, disk full simulation, locked file, auth fail, app kill. | Release gate. |
| Security | Command injection, traversal, symlink/junction, malicious pack, secret leak. | Release gate. |

## 16.2. Blueprint test matrix

| Blueprint | OS | Toolchain | Required checks |
| --- | --- | --- | --- |
| React + Vite TS | Windows 11; Windows 10 best-effort test | Supported Node + pnpm | Install, lint, typecheck, test, build, Git clean. |
| C# WPF Tool | Windows 11 | .NET 10 SDK | Restore, build, unit test, publish smoke. |
| Python CLI Tool | Windows 11 | Supported Python + uv/pip | Install, ruff, typecheck, pytest, CLI smoke. |
| Next/Nest FullStack | Windows 11 | Node + pnpm + optional Docker | Workspace install, lint, test, build, compose config. |
| Unity 2D | Windows 11 | Unity Hub/Editor pinned stream | Batchmode project open, compile, EditMode test. |

## 16.3. Quality thresholds

Core Domain/Application target line coverage >= 80%; không dùng coverage làm thay thế test quality.

Không có flaky test được phép bỏ qua im lặng; phải quarantine có issue và owner.

Mọi bug production/release phải có regression test nếu có thể tái tạo.

Blueprint release chỉ khi test matrix và snapshot được duyệt.

Build CI dùng warnings as errors cho source của DevForge, trừ warning được document rõ.

# 17. Blueprint catalog và cấu trúc dự án đầu ra

## 17.1. Blueprint MVP

| Blueprint ID | Mục tiêu | Foundation |
| --- | --- | --- |
| web.react-vite-ts | Frontend web hiện đại. | TS strict, path alias, lint, formatter, env validation, API layer, unit test, build. |
| desktop.csharp-wpf-tool | Tool Windows C#. | MVVM, DI/Host, logging, config, nullable, analyzers, unit tests, publish profile. |
| tool.python-cli | Tool automation/CLI. | pyproject, src layout, config, logging, Ruff, typecheck, pytest, packaging. |

## 17.2. Blueprint V1

web.next-ts

backend.nest-postgres

fullstack.next-nest-postgres-monorepo

desktop.csharp-winforms-tool

tool.python-desktop

game.pixi-ts

game.phaser-ts

game.unity-2d

## 17.3. FullStack output baseline

TEXT

project-name/ ├── apps/ │ ├── web/ │ └── api/ ├── packages/ │ ├── contracts/ │ ├── shared-types/ │ └── tooling-config/ ├── docs/ ├── infra/ ├── scripts/ ├── tests/ ├── .github/ ├── .devforge/ │ ├── project.recipe.yaml │ ├── devforge.lock.json │ ├── generation-report.json │ └── policy.snapshot.json ├── .editorconfig ├── .env.example ├── CONTRIBUTING.md ├── ARCHITECTURE.md ├── SECURITY.md └── README.md

## 17.4. Unity output baseline

TEXT

UnityProject/ ├── Assets/_Project/ │ ├── Art/ │ ├── Audio/ │ ├── Prefabs/ │ ├── Scenes/ │ ├── Scripts/ │ │ ├── Core/ │ │ ├── Gameplay/ │ │ ├── UI/ │ │ ├── Infrastructure/ │ │ ├── Data/ │ │ └── Editor/ │ ├── Settings/ │ └── Tests/ ├── Packages/ ├── ProjectSettings/ ├── Docs/ ├── .github/ ├── .devforge/ └── README.md

## 17.5. Tài liệu bàn giao bắt buộc

README.md: mục tiêu, stack, prerequisites, quick start, scripts.

ARCHITECTURE.md: module boundaries, dependency rules, ADR links.

CONTRIBUTING.md: branch, commit, code review, quality gate.

DEVELOPMENT.md: setup local, env, database, debug.

TESTING.md: test levels và command.

DEPLOYMENT.md: placeholder/guide phù hợp blueprint, không tự deploy.

TEAM_START_HERE.md: handoff ngắn cho thành viên mới.

# 18. Kế hoạch triển khai theo milestone

| ID | Tên | Đầu ra | Exit gate |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Baseline & Repo | Tạo solution, build props, package management, docs, CI skeleton. | Solution build sạch; architecture tests chạy. |
| M1 | Domain & Contracts | Recipe, blueprint, plan, run, policy, error model, interfaces. | Unit tests domain pass; không phụ thuộc infrastructure. |
| M2 | Persistence | EF Core SQLite, migrations, repositories, settings, journal schema. | Migration fresh/upgrade/rollback backup tests pass. |
| M3 | Core Infrastructure | File system guard, process runner, logging, template renderer. | Timeout/cancel/stream/redaction/path tests pass. |
| M4 | Planner & Rules | Catalog loader, schema validation, rule engine, plan preview model. | Invalid/malicious blueprint bị chặn; snapshots pass. |
| M5 | Orchestrator | Step handlers, staging, checkpoints, retry/resume/finalizer. | Kill/resume và failure injection đường chính pass. |
| M6 | Desktop Shell | WPF Host, MVVM navigation, dashboard, settings, doctor. | UI responsive; DI/lifecycle đúng. |
| M7 | Create & Execute UX | Dynamic form, preview, Execution Center, Completed. | Tạo sample blueprint không cần terminal. |
| M8 | Git/GitHub | Git local, gh auth/account, create/push, PublishPending. | Local/publish failure scenarios pass. |
| M9 | MVP Blueprints | React Vite, WPF Tool, Python CLI. | Mỗi blueprint vượt contract + E2E matrix. |
| M10 | Hardening | Security tests, support bundle, cleanup, packaging, docs. | Release checklist đạt 100% Must. |
| M11 | V1 Catalog | Next, Nest, FullStack, WinForms, Python Desktop, Pixi, Phaser, Unity 2D. | Từng blueprint release độc lập sau gate. |

## 18.1. Quy tắc thực hiện milestone

Không code milestone tiếp theo khi exit gate hiện tại chưa đạt hoặc chưa ghi rõ technical debt được chấp nhận.

Mỗi milestone cập nhật docs/implementation-status.md, docs/decisions và CHANGELOG.md.

Mỗi feature phải có test ở mức thấp nhất phù hợp; bug fix phải có regression test.

Không merge placeholder giả thành chức năng hoàn tất.

Không tạo hàng loạt blueprint trước khi engine ổn định.

# 19. Backlog kỹ thuật ưu tiên

## EPIC-01 Repository Foundation

Khởi tạo DevForge.sln và project references đúng dependency rule.

Tạo Directory.Build.props, Directory.Packages.props, global.json, .editorconfig.

Bật nullable, analyzers, deterministic build, warnings as errors trong CI.

Tạo CI Windows restore/build/test và artifact test result.

## EPIC-02 Domain/Application

Định nghĩa ProjectRecipe immutable và validation result.

Định nghĩa BlueprintManifest, ToolRequirement, InputDefinition, CompatibilityRule.

Định nghĩa ExecutionPlan, ExecutionStep, StepResult, RunStatus, DevForgeError.

Implement planner, rule evaluation và plan hash.

## EPIC-03 Infrastructure

SafePath và IFileSystem với root ownership marker.

IProcessRunner async, streaming, timeout, cancellation, process tree kill.

Scriban renderer restricted context và path-safe template loader.

Structured logger, redactor và per-run log sink.

EF Core SQLite context, migrations và repository implementations.

## EPIC-04 Blueprint System

Manifest/schema loader và YAML/JSON parser hardening.

Checksum validation, trust/quarantine, catalog index.

Step handler registry và action whitelist.

Contract test harness và expected-tree snapshot.

## EPIC-05 Orchestration

Run journal và checkpoint transaction.

Staging workspace manager và atomic finalizer.

Retry/resume decision engine.

Validation pipeline và generation report writer.

Startup interrupted-run recovery.

## EPIC-06 WPF UX

Generic Host bootstrap và application lifecycle.

Navigation service, dialog service, notification service.

Dashboard, Settings, Environment Doctor, Blueprint Catalog.

Dynamic form renderer từ input schema.

Plan Preview, Execution Center, Completed và Run History.

## EPIC-07 Git/GitHub

Git detector và local repository service.

GitHub CLI auth status/switch wrapper.

Repository create/push và PublishPending workflow.

Branch policy, CODEOWNERS và template generation.

## EPIC-08 MVP Blueprints

React + Vite + TypeScript blueprint + E2E.

C# WPF Tool blueprint + publish smoke.

Python CLI blueprint + packaging/CLI smoke.

Sample Team Standard và handoff templates.

## EPIC-09 Hardening & Release

Security test suite và malicious blueprint fixtures.

Support bundle, retention, cleanup và privacy review.

Windows scaling/accessibility smoke.

Self-contained packaging, upgrade scenario và release checklist.

# 20. Acceptance criteria và Definition of Done

## 20.1. Definition of Done cho một run

Input và compatibility đã validate.

Staging được tạo và có marker sở hữu.

Scaffold/overlay/dependency hoàn tất.

Lockfile tồn tại nếu hệ sinh thái hỗ trợ.

.env.example tồn tại khi cần; .env không nằm trong Git.

Format, lint, type check, test, build và validator bắt buộc đều pass.

Secret scan pass hoặc warning được policy cho phép rõ ràng.

Project finalized đúng target, không còn trạng thái nửa chừng.

Git clean sau initial commit nếu Git được chọn.

Remote/push thành công hoặc trạng thái PublishPending đúng.

Generation report, recipe, lock và policy snapshot tồn tại.

Completed screen và action mở IDE/folder hoạt động.

## 20.2. Release gate MVP

| Gate | Điều kiện pass |
| --- | --- |
| Build | Clean clone restore/build/test thành công trên Windows CI. |
| Recovery | Cancel, app kill, resume, cleanup và publish retry qua test. |
| Security | Injection, traversal, malicious blueprint và secret leak tests pass. |
| Blueprints | Ba blueprint MVP qua E2E test matrix. |
| UX | Không cần terminal cho happy path; không treo UI; error có remediation. |
| Data | Migration fresh/upgrade và backup safety pass. |
| Documentation | User guide, maintainer guide, blueprint author guide và troubleshooting đầy đủ. |
| Packaging | Self-contained package chạy trên máy sạch thuộc support matrix. |

Không được đánh dấu hoàn tất giả Folder được tạo không đồng nghĩa project hoàn tất. Trạng thái xanh chỉ xuất hiện khi có bằng chứng quality gate và report.

# 21. Quy tắc làm việc dành cho Codex

Đọc toàn bộ tài liệu trước khi sửa code; tài liệu này là source of truth.

Bắt đầu bằng repository inspection và implementation plan, không code ngay nếu solution chưa có baseline.

Không thay WPF bằng web, Electron, Tauri hoặc Blazor Hybrid.

Không thêm AI API, cloud backend hoặc telemetry gửi ra ngoài.

Không triển khai tất cả blueprint cùng lúc; tuân thứ tự milestone.

Mọi process execution phải qua IProcessRunner; mọi file operation phải qua IFileSystem guard.

Không lưu secret; không dùng gh auth token; không in credential vào log.

Không dùng latest không pin; quản lý package version tập trung.

Mỗi thay đổi phải kèm test và cập nhật implementation-status.

Chạy format/build/test thực tế và báo kết quả; không tuyên bố pass nếu chưa chạy.

Không xóa hoặc rewrite code người dùng ngoài phạm vi task.

Khi gặp điểm chưa định nghĩa, chọn default an toàn, ghi ADR; chỉ hỏi khi thực sự blocker hoặc có nguy cơ mất dữ liệu.

## 21.1. Cấu trúc báo cáo sau mỗi milestone

TEXT

1. Scope completed 2. Files and architecture changed 3. Commands executed 4. Test/build results 5. Known limitations or technical debt 6. Next milestone and prerequisites 7. Safety note: no secrets, no destructive changes, no push unless requested

# Phụ lục A. Master Prompt cho Codex

Sao chép nguyên khối prompt dưới đây và đính kèm tài liệu này khi bắt đầu repository DevForge.

PROMPT

Bạn là Principal Software Engineer chịu trách nhiệm xây dựng DevForge Studio - Leader Edition. SOURCE OF TRUTH - Đọc toàn bộ file "DevForge_Studio_Codex_Implementation_Specification_V1.0" trước khi thay đổi code. - Tài liệu là baseline chính thức về phạm vi, kiến trúc, security, milestone và acceptance criteria. - Không tự thay đổi nền tảng: ứng dụng phải là Windows desktop native bằng C# + WPF trên .NET 10, theo MVVM và Clean Architecture. - Không xây DevForge bằng web, Electron, Tauri, Blazor Hybrid hoặc embedded browser. - Không tích hợp OpenAI, Gemini hay bất kỳ AI API/cloud backend nào. WORKING PROTOCOL 1. Kiểm tra repository hiện tại, file, branch, build status và các quyết định đã có. 2. Tạo hoặc cập nhật: - docs/implementation-plan.md - docs/implementation-status.md - docs/decisions/ (ADR) 3. Chia công việc theo milestone trong tài liệu. Chỉ triển khai milestone hiện tại; không mở rộng catalog sớm. 4. Trước khi code, ghi rõ phạm vi, file dự kiến, test và exit gate. 5. Implement production-quality code, không dùng placeholder giả để đánh dấu hoàn tất. 6. Mọi file operation phải đi qua abstraction có path guard. Mọi external command phải đi qua IProcessRunner với executable và ArgumentList tách biệt. 7. Không dùng cmd /c hoặc PowerShell string tùy ý. Không chạy với Administrator cho happy path. 8. Không lưu hoặc log token, password, .env, connection string hay output của gh auth token. 9. Package version phải pin qua Directory.Packages.props; không dùng wildcard/latest. 10. Viết unit/integration/contract test cùng feature. Mọi bug fix phải có regression test nếu tái tạo được. 11. Sau thay đổi, chạy format, restore, build và test thật. Không tuyên bố thành công nếu command chưa chạy. 12. Không push GitHub hoặc tạo remote nếu người dùng chưa yêu cầu trong task hiện tại. 13. Không xóa/rewrite code ngoài phạm vi. Không force push. Không ghi đè thư mục có dữ liệu. 14. Nếu thiếu chi tiết không gây mất dữ liệu, chọn default an toàn và ghi ADR. Chỉ hỏi khi là blocker thực sự. FIRST EXECUTION - Nếu repository trống: thực hiện Milestone M0 trước. - Tạo DevForge.sln với các project và dependency direction đúng tài liệu. - Tạo Directory.Build.props, Directory.Packages.props, global.json, .editorconfig, .gitignore, README và CI skeleton. - Tạo architecture tests để bảo vệ dependency rules. - Chưa làm UI lớn, GitHub automation hoặc nhiều blueprint trong M0. - Kết thúc M0 bằng build/test pass và cập nhật implementation-status. RESPONSE FORMAT AFTER WORK 1. Scope completed 2. Key design decisions 3. Files changed 4. Commands executed and exact results 5. Tests added and results 6. Known limitations/technical debt 7. Recommended next milestone

# Phụ lục B. Mẫu manifest, recipe và contract

## B.1. manifest.yaml mẫu

YAML

id: web.react-vite-ts name: React + Vite + TypeScript version: 1.0.0 engineVersion: ">=1.0.0 <2.0.0" projectType: frontend architecture: feature-oriented trust: builtIn requires: - tool: git required: true - tool: node version: ">=22 <25" - tool: pnpm version: ">=10 <11" inputs: - key: projectName type: project-name required: true - key: includeDocker type: boolean default: false - key: includeE2E type: boolean default: true steps: - id: scaffold handler: run-process executable: pnpm arguments: ["create", "vite", "{{ paths.staging }}", "--template", "react-ts"] timeoutSeconds: 300 - id: apply-team-overlay handler: copy-overlay source: overlays/team-standard - id: install handler: package-install packageManager: pnpm timeoutSeconds: 900 validators: - id: lint handler: validate-command executable: pnpm arguments: ["lint"] - id: test handler: validate-command executable: pnpm arguments: ["test", "--", "--run"] - id: build handler: validate-command executable: pnpm arguments: ["build"]

## B.2. project.recipe.yaml mẫu

YAML

project: name: Client Portal slug: client-portal code: CP-001 client: Example Client rootPath: D:\Projects blueprint: id: web.react-vite-ts version: 1.0.0 features: includeDocker: false includeE2E: true teamProfile: khanh-team-standard-v1 git: enabled: true visibility: private branchPolicy: main-develop publishToGitHub: true owner: dinhkhanh1803 completion: ide: vscode openAfterSuccess: true

## B.3. devforge.lock.json mẫu

JSON

{ "engineVersion": "1.0.0", "blueprintId": "web.react-vite-ts", "blueprintVersion": "1.0.0", "teamPolicyId": "khanh-team-standard-v1", "teamPolicyVersion": "1.0.0", "planHash": "sha256:...", "generatedAtUtc": "2026-07-31T00:00:00Z" }

## B.4. Process contract C# mẫu

CSHARP

public sealed record CommandSpec( string FileName, IReadOnlyList<string> Arguments, string WorkingDirectory, IReadOnlyDictionary<string, string>? EnvironmentVariables, TimeSpan Timeout, IReadOnlySet<int> AllowedExitCodes, IReadOnlyCollection<string> RedactedValues); public interface IProcessRunner { Task<ProcessResult> RunAsync( CommandSpec command, IProgress<ProcessOutputLine>? progress, CancellationToken cancellationToken); }

## B.5. Generation report tối thiểu

JSON

{ "runId": "01J...", "status": "Completed", "projectPath": "D:\\Projects\\client-portal", "blueprint": { "id": "web.react-vite-ts", "version": "1.0.0" }, "tools": [], "steps": [], "validators": [], "git": { "commit": "...", "branch": "main" }, "github": { "repository": "...", "published": true }, "warnings": [], "completedAtUtc": "2026-07-31T00:00:00Z" }

# Phụ lục C. Danh mục mã lỗi

| Mã | Ý nghĩa | Hành động |
| --- | --- | --- |
| DF-INPUT-001 | Project name không hợp lệ. | Sửa tên theo rule hiển thị. |
| DF-PATH-001 | Target path không an toàn hoặc không trống. | Chọn folder khác; không retry tự động. |
| DF-ENV-001 | Thiếu tool bắt buộc. | Mở Environment Doctor. |
| DF-ENV-002 | Tool version không tương thích. | Chọn blueprint/version khác hoặc cài tool phù hợp. |
| DF-BP-001 | Manifest/schema blueprint lỗi. | Quarantine blueprint; xem maintainer log. |
| DF-BP-002 | Checksum/trust không hợp lệ. | Không execute; re-import từ nguồn tin cậy. |
| DF-PLAN-001 | Compatibility rule bị vi phạm. | Thay lựa chọn recipe. |
| DF-EXEC-001 | External process exit code lỗi. | Xem output; retry nếu retryable. |
| DF-EXEC-002 | External process timeout. | Cancel tree; tăng timeout theo policy hoặc xử lý môi trường. |
| DF-EXEC-003 | Run bị gián đoạn. | Resume nếu checkpoint hợp lệ. |
| DF-VALID-001 | Quality gate thất bại. | Sửa blueprint/môi trường; retry validator. |
| DF-SECRET-001 | Phát hiện secret trước commit. | Xóa/rotate secret; scan lại. |
| DF-GIT-001 | Git local operation lỗi. | Xem git diagnostics; không publish. |
| DF-GH-001 | GitHub auth lỗi. | gh auth login/status rồi retry publish. |
| DF-GH-002 | Repository create/push lỗi. | Giữ LocalReady; retry publish. |
| DF-DB-001 | SQLite migration lỗi. | Backup DB; mở safe mode/support bundle. |
| DF-FINAL-001 | Finalize/copy verification lỗi. | Giữ staging; không đánh dấu Completed. |

# Phụ lục D. Nguồn tham chiếu kỹ thuật

[R1] Microsoft Learn - What is Windows Presentation Foundation (WPF): https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/overview/

[R2] Microsoft .NET - .NET releases and support policy: https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core

[R3] Microsoft Learn - Introduction to the MVVM Toolkit: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/communitytoolkit/mvvm/

[R4] Microsoft Learn - Use the .NET Generic Host in a WPF app: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/app-development/how-to-use-host-builder

[R5] Microsoft Learn - SQLite EF Core Database Provider: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sqlite/

[R6] Scriban official repository: https://github.com/scriban/scriban

[R7] GitHub CLI Manual - gh auth login: https://cli.github.com/manual/gh_auth_login

[R8] GitHub CLI Manual - gh repo create: https://cli.github.com/manual/gh_repo_create

[R9] Microsoft Learn - NuGet Central Package Management: https://learn.microsoft.com/en-us/nuget/consume-packages/central-package-management

Ngày truy cập và xác minh: 31/07/2026. Phiên bản package cụ thể phải được pin tại thời điểm triển khai và chỉ nâng sau khi test matrix vượt gate.

END OF SPECIFICATION - DEVFORGE STUDIO V1.0